附件一、

报  价  函

致：赣州高速公路有限责任公司

经研究，我方同意《赣州高速和畅公司2025年迎国评站容站貌整治提升项目询价文件》（含补遗书）的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写）               （￥        元），完成贵公司规定的所有工作内容。

| 序号 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费站安全岛刷漆 | 6925 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南、铁石口）安全岛面积2705平方米，龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）安全岛面积2120平方米，兴赣高速收费站（江口、南塘、兴国南、兴国县城）安全岛面积2100平方米。施工要求：先清除干裂起皮，修补破损基础，再刷黄色底漆、黑色面漆。 |
| 2 | 收费站防撞柱刷漆 | 1762 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南、铁石口）防撞柱面积632平方米，龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）防撞柱面积450平方米，兴赣高速收费站（江口、南塘、兴国南、兴国县城）防撞柱面积680平方米。施工要求：先进行护栏除锈，刷防锈漆，再刷黄色底漆、黑色面漆。 |
| 3 | 收费站岗亭外立面刷漆 | 1590 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南）岗亭外立面面积705平方米，含信丰北脐橙球8个共25.12㎡；龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）岗亭外立面面积570平方米；兴赣高速收费站（兴国南、兴国县城）岗亭外立面面积315平方米。施工要求：收费岗亭外立面喷漆须先清除原服务品牌标识，如有松动板材需用螺丝加固，原岗亭蓝色需先经脱漆处理后，再喷橙色漆（具体以签订合同时确定的色卡为准）不少于2遍后粘贴“ 橙香”服务品牌装饰条。要求必须用油性油漆调色和采用喷漆工艺，不得采用色精调色和刷漆工艺。岗亭漆面要求光亮整洁，服务品牌装饰条粘贴平整。 |
| 4 | 收费岗亭更换“橙香”品牌装饰 | 82 | 个 |  |  | 14个收费站共计82个收费岗亭，其中：赣定高速8个收费站43个岗亭，龙杨高速4个收费站26个岗亭，兴赣高速4收费站13个岗亭。施工要求：制作“橙香”装饰条，每个岗亭粘贴2条标识。宽度45cm，长度根据单向、双向岗亭长度分别制作，粘贴要平整，接缝对齐，材质采用汽车车膜，背胶、耐高温防晒材料。 |
| 5 | 收费岗亭更换防晒隔热膜 | 520 | ㎡ |  |  | 16个收费站共计92个收费岗亭，其中：赣定高速8个收费站43个岗亭，龙杨高速4个收费站26个岗亭，兴赣高速4收费站23个岗亭。施工要求：对现有陈旧、破损的防晒膜进行清理，贴玻璃防晒隔热膜，PET材质，可见光穿透率≥70%，防紫外线、隔热率≥65%以上。 |
| 6 | 南康南站、信丰北站顶棚及立柱刷漆 | 4569 | ㎡ |  |  | 南康南、信丰北两站原顶棚粉刷墙面及立柱墙面脱皮严重，须先清除干裂起皮，修补破损基础，再刷白色外墙漆。其中：南康南顶棚面积2030㎡，南康南立柱表面积400㎡。信丰北收费大棚顶棚面积1789㎡，立柱表面积350㎡，顶棚面积为地面测量面积，非展开面积。收费站顶棚较高，须搭建脚手架或租用高空作业车。 |
| 7 | 信丰南站、龙南南站大棚立柱铝塑板修复 | 20 | ㎡ |  |  | 信丰南、龙南南收费大棚部分立柱铝塑板损坏，须先拆除破损铝塑板，根据不同造型制作并更换安装新铝塑板。 |
| 8 | 兴国所赣县所停车棚钢架刷漆 | 370 | ㎡ |  |  | 兴国所电动车+大车棚面积210㎡，赣县所大车棚面积160㎡，该面积为地面测量面积，非展开面积。车棚钢架锈损严重，须先除锈及表层油漆，刷防锈漆后再刷表面漆（白色），需高空作业。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

报价时间：     年    月    日

注：1.报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、交通、管理、保险、税费、利润等所有费用。2.总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。3.本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付按实际完成的工程量，以本工程量清单的单价进行支付。

附件二、

赣州高速和畅公司2025年

迎国评站容站貌整治提升项目施工合同

甲方：赣州高速公路有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就

赣州高速和畅公司2025年迎国评站容站貌整治提升项目事宜协商一致，共同达成本协议：

一、项目概况：

1、项目名称：赣州高速和畅公司2025年迎国评站容站貌整治提升项目。

2、项目地点：赣定路段：南康站、南康南站、龙回站、信丰北站、信丰南站、铁石口站、定南站、老城站，龙杨路段：龙南南站、龙南东站、全南站、杨村站，兴赣路段：江口站、南塘站、兴国南站、兴国站，赣县所、兴国所驻地。

3、施工内容、报价及要求：

| 序号 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费站安全岛刷漆 | 6925 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南、铁石口）安全岛面积2705平方米，龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）安全岛面积2120平方米，兴赣高速收费站（江口、南塘、兴国南、兴国县城）安全岛面积2100平方米。施工要求：先清除干裂起皮，修补破损基础，再刷黄色底漆、黑色面漆。 |
| 2 | 收费站防撞柱刷漆 | 1762 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南、铁石口）防撞柱面积632平方米，龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）防撞柱面积450平方米，兴赣高速收费站（江口、南塘、兴国南、兴国县城）防撞柱面积680平方米。施工要求：先进行护栏除锈，刷防锈漆，再刷黄色底漆、黑色面漆。 |
| 3 | 收费站岗亭外立面刷漆 | 1590 | ㎡ |  |  | 赣定高速收费站（南康、南康南、龙回、信丰北、信丰南）岗亭外立面面积705平方米，含信丰北脐橙球8个共25.12㎡；龙杨高速收费站（龙南东、龙南南、全南、杨村）岗亭外立面面积570平方米；兴赣高速收费站（兴国南、兴国县城）岗亭外立面面积315平方米。施工要求：收费岗亭外立面喷漆须先清除原服务品牌标识，如有松动板材需用螺丝加固，原岗亭蓝色需先经脱漆处理后，再喷橙色漆（具体以签订合同时确定的色卡为准）不少于2遍后粘贴“ 橙香”服务品牌装饰条。要求必须用油性油漆调色和采用喷漆工艺，不得采用色精调色和刷漆工艺。岗亭漆面要求光亮整洁，服务品牌装饰条粘贴平整。 |
| 4 | 收费岗亭更换“橙香”品牌装饰 | 82 | 个 |  |  | 14个收费站共计82个收费岗亭，其中：赣定高速8个收费站43个岗亭，龙杨高速4个收费站26个岗亭，兴赣高速4收费站13个岗亭。施工要求：制作“橙香”装饰条，每个岗亭粘贴2条标识。宽度45cm，长度根据单向、双向岗亭长度分别制作，粘贴要平整，接缝对齐，材质采用汽车车膜，背胶、耐高温防晒材料。 |
| 5 | 收费岗亭更换防晒隔热膜 | 520 | ㎡ |  |  | 16个收费站共计92个收费岗亭，其中：赣定高速8个收费站43个岗亭，龙杨高速4个收费站26个岗亭，兴赣高速4收费站23个岗亭。施工要求：对现有陈旧、破损的防晒膜进行清理，贴玻璃防晒隔热膜，PET材质，可见光穿透率≥70%，防紫外线、隔热率≥65%以上。 |
| 6 | 南康南站、信丰北站顶棚及立柱刷漆 | 4569 | ㎡ |  |  | 南康南、信丰北两站原顶棚粉刷墙面及立柱墙面脱皮严重，须先清除干裂起皮，修补破损基础，再刷白色外墙漆。其中：南康南顶棚面积2030㎡，南康南立柱表面积400㎡。信丰北收费大棚顶棚面积1789㎡，立柱表面积350㎡，顶棚面积为地面测量面积，非展开面积。收费站顶棚较高，须搭建脚手架或租用高空作业车。 |
| 7 | 信丰南站、龙南南站大棚立柱铝塑板修复 | 20 | ㎡ |  |  | 信丰南、龙南南收费大棚部分立柱铝塑板损坏，须先拆除破损铝塑板，根据不同造型制作并更换安装新铝塑板。 |
| 8 | 兴国所赣县所停车棚钢架刷漆 | 370 | ㎡ |  |  | 兴国所电动车+大车棚面积210㎡，赣县所大车棚面积160㎡，该面积为地面测量面积，非展开面积。车棚钢架锈损严重，须先除锈及表层油漆，刷防锈漆后再刷表面漆（白色），需高空作业。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

以上项目所使用的相关产品应为全新产品、质量合格、符合国家相关标准，施工前，乙方需提供相关质量检测检验报告，经甲方确认同意后开始施工。

二、安全生产及施工管理

1、乙方应制定和采取有效的管理措施确保作业安全。乙方应按照安全文明施工要求在施工现场设立安全防护措施，加强施工人员安全教育，切实做到安全生产、文明施工。在施工场地内及其毗邻地带造成伤亡或财产损失，均由乙方负责赔偿，与甲方无关，若因此导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿直接损失并要求乙方承担因追偿产生的诉讼费用、律师代理费用、鉴定费、保全费、保全保险费等一切合理费用。

2、乙方必须做好作业人员用工管理工作，对参与作业的人员做好岗前安全教育工作，乙方应为其现场施工作业人员依法办理缴纳工伤保险，如因乙方违反相关规定和本合同约定，未履行前述义务，导致甲方因此承担经济赔偿或补偿等责任的，甲方有权就此全部损失向乙方追偿，且因追偿所产生的诉讼费用及律师费用等均由乙方承担。乙方现场工作人员与甲方无劳动、劳务、雇佣等关系，其发生的自身或致人损害均与甲方无关，由乙方承担由此导致的一切后果。

3、乙方必须服从甲方对现场施工的管理和指导，积极配合甲方的检查、监督及验收工作，如无正当理由不服从甲方管理，甲方有权要求乙方支付总合同金额的20%作为违约金，经甲方两次提示后，乙方仍不改正的，甲方有权单方无偿解除本协议，且不支付任何费用，已支付的费用乙方还应全额退还甲方。

三、施工工期及质保期限

1、签订合同之日起30个日历天内完成施工。因不可抗力因素或非乙方原因造成的工期拖延（包括但不限于：天气因素、施工作业面修补处理、甲方无法及时提供完整的工作环境等）经甲方确认工期相应顺延。

2、项目质保期期限为二年，自本项目工程验收通过之日起算，约定的质量保证期内发生质量问题，乙方在收到通知后，应在48小时内负责免费维修到位。如乙方未在约定时限内完成维修，则甲方有权委托第三方维修，所需费用由乙方承担，如乙方未主动承担的，甲方有权全额向乙方追偿，且因追偿产生的诉讼费用及律师费用、鉴定费、保全费、保全保险费等一切合理费用均由乙方承担。

3.因工程质量问题或乙方在履行本合同所使用的产品质量问题导致甲方或其他任何第三方遭受损失的，乙方应承担由此导致的一切赔偿、补偿等责任。

四、双方的责任和义务

1、甲方负责协调提供施工水电。甲方派管理人员对工程进度、质量、安全等方面进行监督，并协调处理在施工中发生的有关事宜。

2、乙方应遵守施工场地、噪声、环境卫生、社会治安、防火、防盗等管理规定。乙方按国家和行业标准进行施工并做好自检工作。

五、合同价款及付款方式

1、本项目合同总价为           元整 （小写：         元），实际支付按验收合格的实际工程量、合同确定的单价进行结算支付。

2.第1期支付：项目完工后，经询价人验收合格并收到正式足额发票后30天内支付已完工程总价97%的合同款。

3.第2期支付：质保期两年，期满并经询价人复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余3%合同款。

六、违约责任

对达不到质量要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、因乙方的违约行为给甲方造成损失的，甲方有权就相关损失向乙方索赔，就主张该类权益所产生的诉讼费、保全费、诉讼保全保险费、律师费、鉴定费等费用由乙方承担。

2、如果乙方没有按照协议约定的时间完工或维修到位，每延期一天按100元/天向甲方支付违约金，甲方可直接从工程款或履约保证金、质保金中予以扣除。当违约金达到项目合同总额的10%时，仍未完工的，则甲方有权单方无偿解除本合同，由此对甲方造成的损失由乙方承担，乙方的损失则自行承担且甲方无需向乙方支付任何费用，已支付的费用全额退回甲方。

3、乙方施工过程中造成乙方人员或他人人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任，与甲方无关。若给甲方造成损失的，乙方除赔偿全部的损失外，须另行支付项目合同总额20%的违约金。

4、因民工工资未付而影响甲方声誉或造成甲方损失的，一切责任由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。

5、在合同履行过程中，如乙方遇到不能按时完工的情况，应及时以书面形式将不能按时完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过补充协议，酌情延长完工时间。如果因甲方原因发生的延期，按实际暂停天数顺延完工时限。

6、不可抗力，如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风、地震以及其他经双方同意属于不可抗力的原因，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

七、争议解决

1、本合同履行期间双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2、工程质量发生争议时，以专业的第三方质量监督检验机构出具的检测结果为准，经检测，工程质量与本协议约定不相符的，鉴定费用由乙方承担。

3、当争议协商不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、履约担保

1、在甲方发出成交通知书后30天内乙方应向甲方提交履约担保并签订合同，履约保证金的金额：签约合同价的10%，即：         元（大写：               整）。（名称：赣州高速公路有限责任公司，纳税人识别号：91360700716538391N，开户银行：工行章江支行，账号：1510221009022166665，地址、电话：江西省赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧办公楼4、5层  0797-8289833）

2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：乙方所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；保函内容应经甲方认可；若采用财务公司保函，财务公司应属于国家金融监督管理总局批准的国有财务公司且经甲方认可；

若采用保险公司保函或第三方担保公司保函，应经甲方认可；

若采用现金，乙方应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入甲方指定的银行账户内。

3、在乙方完成本合同约定的全部合同义务后并经甲方验收合格后30天内将履约担保退还乙方。

4、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

九、其他事项

1、施工区域内对施工质量或有碍施工进度的设备、器具等由甲方自行提前拆除、自行保管、自行复位，如需乙方拆除并复位的，根据难易程度双方另行商议服务费用，同时，工期顺延，该费用与本合同无关，甲方应根据双方商议的费用据实支付。

2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加公章之日起生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或                     法定代表人或

授权代理人签名：                 授权代理人签名：

签约日期：                       签约日期：