采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：总额20万元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目 | 1项 | 一、服务范围与成果深度要求 中标人须作为年度定点设计及造价咨询服务单位，针对每一项由采购人书面委托的具体工程任务，出具完整、合规、严谨的技术文件。 （一）设计服务 1. 适用范围： （1） 采购人委托的各类日常零星维修、专项维修、应急维修工程。 （2） 补充条款： 单个项目审定施工图预算在50万元人民币以下的大型修缮工程或装饰装修工程，其设计任务也可直接委托中标人承担，设计服务费统一按本合同约定的折扣率进行结算。 2. 效果图绘制： 对校方指定的重点区域或关键节点，出具能够准确反映竣工效果的效果图（规格、数量及视角，由各子项任务书另行明确）。 3. 施工图设计： 依据国家现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及采购人使用需求，完成达到施工要求深度的全套施工图，须涵盖建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防及装饰装修等所涉全部专业。图纸表达须清晰、准确，各专业图纸相互闭合，能满足现场施工指导和工程量精确计量的要求。 （二）造价咨询服务 1. 预算编制依据： 严格依据经确认的施工图设计文件，套用江西省现行建设工程计价依据（包括但不限于《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》等各专业定额）、最新版《建设工程工程量清单计价规范》及项目所在地同期建设工程造价管理部门发布的信息价。无信息价的材料，须提供充分的市场询价记录作为定价依据。 2. 造价成果编制要求： （1） 完整性： 编制的工程量清单及预算书，必须全面、完整地反映施工图纸及现场踏勘所涵盖的全部工作内容，严禁出现故意漏项、多项或错项。 （2）准确性： 每项清单子目的工程量计算，必须有可追溯的详细底稿，每一组数据均能对应到施工图的具体图号与尺寸标注。工程量计算误差率须严格控制在国家及行业标准允许的范围内。 （3）合规性： 预算编制必须客观、公允，组价准确，取费规范，能够顺利通过采购人委托的第三方独立审计机构审核。 二、核心计价、报价与结算机制 本项目采用基于“工程施工造价服务费率”的折扣率报价模式，并实行预算上限下的据实结算。 （一）服务费计价基础： 每个子项工程的设计及造价咨询服务费，以其最终经第三方审计机构审定的施工图预算价（或招标控制价）作为计费基数，乘以固定服务费率10% 作为该项目的基准服务费。 公式：单项基准服务费 = 审定预算价 × 10%。 （二）投标报价方式： 各投标人对上述“10%的固定基准服务费率”进行整体折扣率报价。 （1）报价要求： 折扣率应是一个大于0%且不高于95%的百分比，超出此区间的报价将按无效标处理。 （2）举例：若中标折扣率为90%，则某个审定预算价为40万元的项目，其结算服务费 = 40万 × 10% × 90% = 3.6万元。 （三）中标规则： 在通过全部资格性和符合性审查的投标人中，投标折扣率最低者，推荐为中标候选人。若出现两家及以上投标人报出相同的最低折扣率，则由评审委员会根据其校园同类项目业绩、拟派驻人员经验或服务方案的优劣，择优确定中标人。 （四）结算与支付： （1）据实结算： 无预付款。每个单项任务完成并验收合格后，由采购人委托的第三方审计机构进行结算审核。经审核确认的咨询服务费，即为该子项的最终支付金额。 （2）总预算控制： 服务期内，所有已完成并结算的子项咨询服务费累计总额，严格控制在人民币20万元以内。一经达到此上限，当期合同关系自动终止，超出部分不予结算。 三、核心服务承诺与保密要求（刚性条款） （一）时效性响应承诺 中标人须建立校园项目极速响应机制，并写入合同作为考核依据： （1）常规项目： 自接到采购人书面或指令明确的委托通知起，须在24小时内指派项目负责人到场完成现场勘察，并形成书面记录。 （2）小型零星及应急项目： 对于采购人明确要求加急的，自任务下达后，须在1个日历天内，出具完整、规范的施工图、工程量清单及预算编制报告，严禁以任何借口拖延，影响后续招标或施工进度。 （二）项目信息保密协议 1. 保密内容界定： 服务过程中接触到的全部工程设计底图、效果图、施工蓝图、造价书（含底稿）、招标控制价、工程量计算底稿、工程现场影像资料及采购人提供的一切基础数据，均属本协议项下的严格保密信息。 2. 保密义务： （1）人员备案制： 须将直接接触上述保密信息的服务团队成员名单，在采购人后勤管理处进行书面备案，并严格执行最小化授权原则。 （2）禁止泄露与另作他用：未经采购人书面许可，绝对禁止以任何方式（包括口头、书面、电子文件、图形等）将任何保密信息泄露、透露或暗示给任何与本项目无关的第三方；更不得利用此信息为自身或他人谋取利益。 3. 违约责任：本保密条款为项目合同的“生命线”条款。一旦发生泄密行为，无论有无造成实质性损失，均视为根本性违约。采购人有权单方立即解除合同，中标方须在5日内全额返还此前已收取的全部服务费用，并承担因此给校方造成的一切直接及间接经济损失的赔偿责任，且采购人保留追究其法律责任的权利。 （三）文件交付与服务质量验收 1. 交付物清单（每个子项）： （1）装订成册的纸质盖章版效果图。 （2）加盖出图章、注册建筑师或结构工程师执业印章的专业施工蓝图（套数按任务书约定）。 （3）盖有执业专用章及单位公章的全套《工程量清单》与《工程预算书》。 （4）以上全部资料的对应可编辑电子文件（设计为DWG格式，造价为广联达或神机妙算等可直接读取的源格式）。 2. 验收与追责标准： 施工图设计须通过采购人组织的技术符合性审查，预算书须能顺利通过第三方审计。若经审计，单个项目的预算造价因编制方责任导致的重大误差率连续两次超出约定标准，或设计图纸存在严重错漏、碰、缺而影响后续招投标工作，采购人有权暂停委托新项目，并要求其限期整改，整改不合格的，有权终止合同。 |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）技术评分表；

（5）相关配套设备；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目 | 1项 |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位某单位2026年度校园基础设施维护项目设计及造价咨询服务项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

- 技术评分表

| 评标指标 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（ 分） |  |  |
| 报价得分 |  |  |
| 二、技术部分（ 分） |  |  |
| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| 三、商务部分（ 分） |  |  |
| 评分项 | 评分标准 | 分值 |

（5）相关配套设备

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）